ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИCЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – ВІДБІР ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА)

**Країна**: Україна

**Проект**: Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя в Україні

Позика №: 9468-UA

**Назва завдання:** Консультант з будівництва.

**Ідентифікаційний №** (згідно з Планом закупівель): **HEAL-IC-4.2.2.7**

Україна отримала фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «Банк» або МБРР) позику на реалізацію проєкту «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя в Україні» (далі – «Проєкт») та має намір використати частину цих коштів на здійснення правомочних платежів за консультаційні послуги, для закупівлі яких випущено це запрошення до висловлення зацікавленості.

Консультаційні послуги (далі – «Послуги») передбачають технічні та консультаційні послуги Міністерству охорони здоров’я України з питань забезпечення впровадження діяльності, пов’язаної з будівництвом за Проєктом. Детальне Технічне завдання наведено нижче.

Міністерство охорони здоров’я України запрошує правомочних консультантів (надалі – «Консультанти»), висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг. **Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них кваліфікації та досвіду, необхідних для виконання Послуг, а також заповнити форму для визначення відповідності кваліфікаційним критеріям, що наведена нижче.**

Відбір найбільш кваліфікованого та досвідченого консультанта для виконання завдання здійснюватиметься на основі наступних критеріїв:

* Вища освіта в галузі будівництва, економіки, фінансів або іншої̈ відповідної̈ галузі (бакалавр або вище);
* Не менше 5 років професійного досвіду в інженерній сфері та сфері економіки будівництва: будівельній експертизі проектів, нагляду за виконанням підрядних робіт (промислові та цивільні об’єкти), розробки проектно-кошторисної документації, аналізу техніко-економічних показників будівництва;
* Знання українських законодавчих та нормативних актів у сфері будівництва;
* Навички аналізу проектно-кошторисної документації (ПКД), складання відомостей об’ємів робіт та специфікацій матеріалів та обладнання на підставі проектної документації стадій «Проект» та «Робочий Проект»;
* Наявність діючого кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду та/або кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника - Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації;
* Навички роботи з інженерними програмним забезпеченням AutoCAD/ArchiCAD та іншими спеціалізованим програмним забезпеченням: АВК-5 / Будівельні Технології: Кошторис-8 / Експерт-кошторис.
* Досвід роботи з отримання дозвільної документації у галузі будівництва (експертні звіти, документи на початок будівництва та введення у експлуатацію);
* Досвід роботи з державними та/або місцевими органами виконавчої влади;
* Вільне володіння української мовою;
* Робочий рівень володіння англійською мовою;
* Володіння ПК (MS Office: MS Word, Excel, Power Point).

*Бажана кваліфікація:*

* Досвід роботи у проєктах, що фінансуються міжнародними організаціями або наявність досвіду, в тому числі досвід участі у підготовці тендерної документації на закупівлю робіт за процедурами міжнародних організацій;
* Наявність діючого кваліфікаційного сертифікату інженера-консультанта відповідно до законодавства України;
* Досвід роботи у проектуванні медичних закладів;
* Досвід супроводу робіт з реконструкції/ремонтів об’єктів охорони здоров’я.

Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на Розділ ІІІ пункти 3.14, 3.16 та 3.17 Посібника Світового банку «Правила закупівель Світового банку для позичальників ФІП», опубліковані у листопаді 2020 року (далі – «Правила закупівель»), який містить політику Світового Банку стосовно конфлікту інтересів.

Консультанта буде обрано за допомогою методу відбору індивідуальних консультантів (ІК), що детально описаний у Правилах закупівель.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою, що вказана нижче, з 10:00 до 17:00 години за місцевим часом.

Висловлення зацікавленості мають бути доставлені у письмовій формі **українською** мовою за зазначеною нижче адресою електронної пошти **до 17:00 за київським часом 19 січня 2024 року**. Висловлення зацікавленості необхідно подавати із зазначенням наступної теми: **«HEAL-IC-4.2.2.7: Висловлення зацікавленості».**

Адреси, що згадуються вище, наступні:

Ел. пошта: oszhyganov@gmail.com, **обов’язково копія** на m.k.dymytrenko@moz.gov.ua

**ФОРМА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ**

**у рамках відбору Консультанта з будівництва (№ HEAL-IC-4.2.2.7)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерій, передбачений Технічним завданням** | **Відповідність критерію** |
|  | Вища освіта в галузі будівництва, економіки, фінансів або іншої̈ відповідної̈ галузі (бакалавр або вище); |  |
|  | Не менше 5 років професійного досвіду в інженерній сфері та сфері економіки будівництва: будівельній експертизі проектів, нагляду за виконанням підрядних робіт (промислові та цивільні об’єкти), розробки проектно-кошторисної документації, аналізу техніко-економічних показників будівництва; |  |
|  | Знання українських законодавчих та нормативних актів у сфері будівництва; |  |
|  | Навички аналізу проектно-кошторисної документації (ПКД), складання відомостей об’ємів робіт та специфікацій матеріалів та обладнання на підставі проектної документації стадій «Проект» та «Робочий Проект»; |  |
|  | Наявність діючого кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду та/або кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника - Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації; |  |
|  | Навички роботи з інженерними програмним забезпеченням AutoCAD/ArchiCAD та іншими спеціалізованим програмним забезпеченням: АВК-5 / Будівельні Технології: Кошторис-8 / Експерт-кошторис. |  |
|  | Досвід роботи з отримання дозвільної документації у галузі будівництва (експертні звіти, документи на початок будівництва та введення у експлуатацію); |  |
|  | Досвід роботи з державними та/або місцевими органами виконавчої влади; |  |
|  | Вільне володіння української мовою; |  |
|  | Робочий рівень володіння англійською мовою; |  |
|  | Володіння ПК (MS Office: MS Word, Excel, Power Point). |  |
| **Бажана кваліфікація:** | | |
|  | Досвід роботи у проєктах, що фінансуються міжнародними організаціями або наявність досвіду, в тому числі досвід участі у підготовці тендерної документації на закупівлю робіт за процедурами міжнародних організацій; |  |
|  | Наявність діючого кваліфікаційного сертифікату інженера-консультанта відповідно до законодавства України; |  |
|  | Досвід роботи у проектуванні медичних закладів; |  |
|  | Досвід супроводу робіт з реконструкції/ремонтів об’єктів охорони здоров’я. |  |

УКРАЇНА

Міністерство охорони здоров’я України

Проєкт «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя в Україні» № 9468-UA

**Технічне завдання на надання консультаційних послуг**

**«Консультант** **з будівництва»**

**(пакет № HEAL-IC-4.2.2.7)**

**І. Загальна інформація**

Уряд України одержав позику Світового банку та Грант Глобального фонду фінансування на реалізацію проєкту «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя в Україні» (далі – Проєкт) цілями якого є, зокрема: (і) відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг, (іі) задоволення нових та невідкладних потреб у медичних послугах (ііі) забезпечення фінансового захисту в надзвичайній ситуації. Проєкт реалізується Міністерством охорони здоров’я України, термін реалізації Проєкту – до 31 грудня 2024 року.

Заходи Проєкту спрямовані на пом’якшення впливу війни на втрату людського капіталу, охоплюють ключові дії, необхідні для відновлення частково зруйнованої системи охорони здоров’я. Зокрема, у рамках Проєкту планується вдосконалення медичної допомоги, в тому числі розробка нових моделей і протоколів надання медичних послуг, навчання медичного персоналу, закупівля медичного обладнання та сучасних альтернативних джерел енергії, а також ремонт/реконструкція закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), включаючи проектування об’єктів.

Проект складається з чотирьох частини:

Частина 1. Задоволення нових та невідкладних потреб у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації.

Частина 2. Подальше вдосконалення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги.

Частина 3: Відновлення та модернізація лікарняної допомоги відповідно до напрямків реформ.

Частина 4. Підтримка розбудови потенціалу, цифровізації та інновацій.

Для забезпечення ефективної реалізації Проєкту Міністерство охорони здоров’я України (далі – Замовник, МОЗ) залучає індивідуальних консультантів для роботи в Групі консультаційної підтримки спільних зі Світовим банком проектів.

МОЗ має намір відібрати та укласти договір з індивідуальним консультантом на позицію «Консультант з будівництва» (далі – Консультант) для цілей впровадження Проєкту.

**ІІ. Мета завдання**

Метою цього завдання є надання Замовнику консультаційних послуг з забезпечення впровадження діяльності пов’язаної з будівництвом за Проєктом.

**ІІІ. Обсяг послуг**

Консультант повинен надавати наступні послуги та виконувати наступні завдання:

1. Участь у розробці закупівельних документів в рамках Проекту, включаючи, але не обмежуючись підготовкою технічних специфікацій, технічних вимог, відомостей робіт, цінових таблиць, технічних завдань для відбору проектних організацій, умов договорів (в межах своєї компетенції), а також підготовка роз’яснень на запити учасників торгів, будь-які інші технічні документи, які можуть знадобитися під час процесу закупівель.
2. Участь в оцінці пропозицій в рамках закупівель консультаційних послуг, робіт і товарів в межах своєї компетенції.
3. Координація та моніторинг роботи проектних організацій, у тому числі під час розроблення та погодження проектно-кошторисної документації, погодження проектів, експертизи, проведення авторського нагляду за будівельними роботами.
4. Координація та моніторинг виконання договорів будівельного підряду, включаючи контроль за дотриманням умов договорів, періодичний та/або вибірковий моніторинг обсягів та якості будівельних робіт на місці, перегляд програми робіт підрядників, актів здачі-приймання робіт, змін до обсягів робіт та термінів їх виконання (за наявності), технічний нагляд за будівельними роботами, забезпечення виконання Планів екологічного та соціального менеджменту для конкретних об’єктів та дотримання чинних будівельних норм.
5. Оцінка готовності та погодження остаточного завершення будівельних робіт на об’єктах в рамках за Проєкту;
6. Координація роботу інженерної компанії, включаючи розгляд щомісячних звітів та звітів щодо нагляду за будівництвом;
7. Підготовка регулярних звітів про хід реалізації діяльності пов’язаної з будівництвом за Проєктом; аналіз відхилень від планів впровадження, ризиків та пропонованих заходів щодо їх мінімізації;
8. Участь у роботі Комісії з відбору Замовника з метою інформування та надання технічної експертизи та висновків;
9. Надання консультаційної підтримки Замовнику щодо ефективного впровадження діяльності пов’язаної з будівництвом за Проєктом.
10. Виконання інших завдань, пов’язаних з реалізацією Проєкту на вимогу Координатора Проекту та/або Консультанта з координації заходів проекту (в межах своєї компетенції̈).

**IV. Термін виконання та місце роботи**

Консультант повинен надавати свої послуги протягом періоду реалізації Проєкту, який триває до 31 грудня 2024 року. Ця посада передбачає зайнятість Консультанта на повний робочий день.

**V. Умови виконання завдання**

Консультант працює під керівництвом Координатора спільних зі Світовим банком проєктів МОЗ та під оперативним керівництвом Консультанта з координації заходів проєкту.

Послуги Консультанта оплачуються щомісячно за ставкою, погодженою на момент укладання контракту на повну зайнятість. З Консультантом буде підписано договір, в якому він виступатиме у якості фізичної особи-підприємця.

Замовник надає Консультанту робоче місце, включаючи офісне обладнання, необхідне для виконання завдань (інтернет, телефон, ПК, принтер/копіювальне обладнання тощо).

Виконання завдання передбачає відрядження по Україні. Замовник відшкодовує необхідні витрати на відрядження.

Протягом 10 днів після закінчення кожного місяця Консультант надає Замовнику звіт про надані послуги. Звіти мають містити опис послуг, наданих Консультантом протягом звітного періоду, і бути підготовлені у спосіб, зручний для читання та розуміння Замовником.

**VI. Кваліфікаційні вимоги**

Кваліфікація Консультанта повинна відповідати наступним мінімальним вимогам:

* Вища освіта в галузі будівництва, економіки, фінансів або іншої̈ відповідної̈ галузі (бакалавр або вище);
* Не менше 5 років професійного досвіду в інженерній сфері та сфері економіки будівництва: будівельній експертизі проектів, нагляду за виконанням підрядних робіт (промислові та цивільні об’єкти), розробки проектно-кошторисної документації, аналізу техніко-економічних показників будівництва;
* Знання українських законодавчих та нормативних актів у сфері будівництва;
* Навички аналізу проектно-кошторисної документації (ПКД), складання відомостей об’ємів робіт та специфікацій матеріалів та обладнання на підставі проектної документації стадій «Проект» та «Робочий Проект»;
* Наявність діючого кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду та/або кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника - Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації;
* Навички роботи з інженерними програмним забезпеченням AutoCAD/ArchiCAD та іншими спеціалізованим програмним забезпеченням: АВК-5 / Будівельні Технології: Кошторис-8 / Експерт-кошторис.
* Досвід роботи з отримання дозвільної документації у галузі будівництва (експертні звіти, документи на початок будівництва та введення у експлуатацію);
* Досвід роботи з державними та/або місцевими органами виконавчої влади;
* Вільне володіння української мовою;
* Робочий рівень володіння англійською мовою;
* Володіння ПК (MS Office: MS Word, Excel, Power Point).

*Бажана кваліфікація:*

* Досвід роботи у проєктах, що фінансуються міжнародними організаціями або наявність досвіду, в тому числі досвід участі у підготовці тендерної документації на закупівлю робіт за процедурами міжнародних організацій;
* Наявність діючого кваліфікаційного сертифікату інженера-консультанта відповідно до законодавства України;
* Досвід роботи у проектуванні медичних закладів;
* Досвід супроводу робіт з реконструкції/ремонтів об’єктів охорони здоров’я.